|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | CÔNG TY THIẾT KẾ WEB  WEBDESIGN MT2  **---------------------**  Số: 112/BB – KHMT2 | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  ***Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc***  ……o0o……  *Mã số DA: DA52015* | |  |

# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

*Tuần 1- 09/05/2015*

***Tên dự án:*** *Website bán điện thoại cho cửa hàng Nhật Cường*

***Người báo cáo***: Đỗ Thế Lưu

***Người nhận***: Trần Quốc Toản

# *Các công việc đang được tiến hành trong tuần*

*Nội dung:*

* Phân tích chức năng
* Thiết kế cơ sở dữ liệu

*Công việc - Kết quả % - Trạng thái - Ghi chú*

| Công việc | Kết quả | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân tích từng chức năng | 100% | Hoàn thành |  |
| Sơ đồ phân cấp chức năng | 100% | Hoàn thành |  |
| Mô tả chi tiết chức năng mức lá | 100% | Hoàn thành |  |
| Mô hình dữ liệu mức khung cảnh | 100% | Hoàn thành |  |
| Mô hình dữ liệu mức đỉnh | 100% | Hoàn thành |  |
| Mô hình dữ liệu mức dưới đỉnh | 100% | Hoàn thành |  |
| Xây dựng mô hình thực thể liên kết | 100% | Hoàn thành |  |
| Xác định các thực thể, định dạng tương ứng | 100% | Hoàn thành |  |
| Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý | 100% | Hoàn thành |  |

# *Vấn đề và khó khăn xảy ra*

| STT | Vấn đề khó khăn | Lý do | Giải pháp | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | … | … | …% |
| … |  |  |  |  |

Người báo cáo

*(chữ ký)*