**BẢNG CHI PHÍ THỰC TẾ**

**Dự án: DA52015 - Đơn vị: triệu VNĐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | **Mô tả công việc** | **Ước tính** | **Ngân sách được duyệt** | **% hoàn thành** | **Được phép chi** | **Thực chi** | **Lạm chi/ chi còn dư** | **Tổng** |
| 1 | Khảo sát dự án | 2,20 | 2,20 | 98% | 2,156 | 2,00 | 0,156 | 2,2442 |
| 2 | Phân tích chức năng, hệ thống | 2,20 | 2,20 | 100% | 2,20 | 2,10 | 0,10 | 4,4 |
| 3 | Thiết kế CSDL | 2,10 | 2,10 | 100% | 2,10 | 2,00 | 0,10 | 0.415 |
| 4 | Thiết kế giao diện | 2,10 | 2,10 | 100% | 2,10 | 2,10 | 0 | 1,8 |
| 5 | Lập trình | 5,10 | 5,10 | 100% | 5,10 | 5,00 | 0,10 | 6,0 |
| 6 | Kiểm thử | 2,20 | 2,20 | 98% | 2,156 | 2,10 | 0,056 | 2,1413 |
| 7 | Đưa website vào sử dụng | 2,10 | 2,10 | 100% | 2,10 | 1,90 | 0,10 | 1,9 |
| 8 | Họp bàn giao sản phẩm và kết thúc dự án | 0,60 | 0,60 | 100% | 0,60 | 0,50 | 0,10 | 0,35 |
| 9 | Hội họp | 1,20 | 1,20 | 100% | 1,20 | 1,10 | 0,10 | 5,0 |
| 10 | Triển khai | 1,80 | 1,80 | 100% | 1,80 | 1,50 | 0,30 | 1,5 |
| **Tổng** | | | | | | | **21,600** | |

Người theo dõi

Nguyễn Minh Hoàng