|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY THIẾT KẾ WEB  WEBDESIGN MT2  **---------------------**  Số: 112/BB – KHMT2 | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  ***Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc***  ……o0o……  *Mã số DA: DA52015* |

**DỰ ÁN**

**XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỬA HÀNG NHẬT CƯỜNG**

## Tên dự án

*Dự án Website bán điện thoại cho cửa hàng Nhật Cường*

1. **Mục đích của dự án**

*Dự án Website bán điện thoại cho cửa hàng Nhật Cường* nhằm xây dựng Website bán điện thoại online đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng.

## Mục tiêu của dự án

* Yêu cầu về phía người sử dụng
* Màu nền của trang màu xanh, giao diện có nét tương đồng với giao diện trang web của cửa hàng.
* Giao diện theo phong cách mới. Tường minh, dễ sử dụng đối với các khách hàng, ít có kinh nghiệm tin học.
* Thông tin sản phẩm được hiển thị chi tiết.
* Chạy ổn định trên các môi trường khác nhau (hệ điều hành, trình duyệt…).
* Đối với người quản trị: Thêm, sửa thông tin sản phẩm
* Có nhiều hình thức hiển thị mặt hàng cho khách hàng.
* Yêu cầu về phía chức năng
* Có khả năng tích hợp nhiều thành phần
* Có tốc độ truy cập nhanh
* Tính bảo mật cao
* Ổn định với lượng truy cập lớn
* Các module yêu cầu cho trang web
* Module dữ liệu
* Module tính toán giá cả

## Phạm vi

* Ranh giới của dự án: Sản phẩm được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng.
* Sản phẩm chính: Website bán điện thoại online cho cửa hàng Viễn Thông A
* Các yếu tố được đưa vào dự án: Thông tin sản phẩm từ nhà cung cấp, và thông tin về giá sản phẩm từ cửa hàng.Loại bỏ các yếu tố ảnh hưởng tới hệ thống cửa hàng và khách hàng.
* Các yếu tố đưa ra ngoài dự án: Loại bỏ các yếu tố ảnh hưởng tới hệ thống cửa hàng và khách hàng.

## Ban lãnh đạo

* Th.S Trần Tuấn Kiệt

## Người quản lý dự án

* Nguyễn Minh Hoàng

## Danh sách tổ dự án

* Người quản lý dự án
* Nhóm khảo sát, phân tích hệ thống
* Nhóm kiểm thử
* Lập trình viên

### Trách nhiệm

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Người thực hiện công việc** | **Khảo sát** | **Phân tích** | **Thiết kế cơ sở dữ liệu** | **Thiết kế giao diện** | **Lập trình và tích hợp hệ thống** | **Kiểm thử và sửa lỗi** | **Kết thúc dự án** |
| Người quản lý dự án | A,R | A,R | A | A | A | A,C | P |
| Nhóm khảo sát, phân tích hệ thống | P | P | C | C |  |  | I |
| Nhóm kiểm thử | C |  |  | C | C | P | I |
| Lập trình viên |  |  | C | P | P | R | I |

**Chú thích:**

*Các kiểu trách nhiệm khác nhau trên công việc*

* A (Approving): Xét duyệt
* P (Performing): Thực hiện
* R (Reviewing): Thẩm định
* C (Contributing): Tham gia đóng góp
* I (Informing): Báo cho biết

## Chủ đầu tư dự án kiêm khách hàng (PS)

* Khách hàng: *Cửa hàng Nhật Cường*

Điện thoại: (04) 3537 451474

Địa chỉ: 39-41 Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian thực hiện và các mốc thời gian quan trọng của dự án

* *Tổng thời gian*: 24 ngày (khoảng 7 tuần)
* *Thời gian bắt đầu dự án*: 06 – 05 – 2015
* *Thời gian kết thúc dự án*: 02 – 06 – 2015

### Các mốc thời gian quan trọng

* Ngày 06 – 05 -2015: *Bắt đầu khởi động dự án*
* Ngày 08 – 05 -2015: *Lập kế hoạch dự án*
* Ngày 09 – 05 – 2015: *Triển khai dự án*
* Ngày 02 – 06 – 2015: *Kết thúc dự án*

### Công cụ và môi trường phát triển của dự án

* *Công cụ làm việc của các thành viên trong nhóm*: Laptop cấu hình cao, phần mềm hỗ trợ đầy đủ
* *Hệ điều hành:* Windows 7/ Windows 8
* *Các phần mềm công cụ:*
* Visual Studio Studio Professional 2013 Update 4
* Microsoft Office 2013 Professional
* Microsoft Project 2013 Professional
* SQL sever 2012 Express
* Windows server 2012 Enterpice

## Tổng mức đầu tư

* 28.000.000 VNĐ (Bốn mươi triệu Việt Nam đồng)

**Hà Nội**, ngày 06/05/2015

Người quản lý Đại diện khách hàng

*(chữ kí) (chữ kí)*