# BÁO CÁO

*Tuần 1 - 04/05/2015*

*Mã Số DA: DA15*

**Tên dự án: Dự án xây dựng Website giới thiệu xe cho công ty ô tô Toyota Việt Nam**

Người báo cáo: Lê Phương Thảo

Người nhận: Trần Thị Oanh

***Các công việc đang được tiến hành trong tuần***

Khảo sát hệ thống

| Công việc | Kết quả | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Quan sát | 100% | Hoàn thành |  |
| Phỏng vấn | 100% | Hoàn thành |  |
| Điều tra, thăm dò | 100% | Hoàn thành |  |
| Nghiên cứu tài liệu | 100% | Hoàn thành |  |

# *Vấn đề và khó khăn xảy ra*

| Vấn đề khó khăn | Lý do | Giải pháp | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Nghiên cứu tài liệu | Có nhiều mục tiêu mà khách hàng nêu ra không rõ, còn mập mờ | Hỏi lại khách hàng |  |

Người báo cáo

*(chữ ký)*

# BÁO CÁO

*Tuần 1- 09/05/2015*

*Mã số DA: DA15*

**Tên dự án: Dự án xây dựng Website giới thiệu xe cho công ty ô tô Toyota Việt Nam.**

Người báo cáo: Nguyễn Thị Ánh.

Người nhận: Trần Thi Oanh**.**

* *Các công việc đang được tiến hành trong tuần*

**Nội dung**:

* Phân tích chức năng
* Phân tích và thiết kế hệ thống

| Công việc | Kết quả | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân tích từng chức năng | 100% | Hoàn thành |  |
| Sơ đồ phân cấp chức năng | 100% | Hoàn thành |  |
| Mô hình dữ liệu mức khung cảnh, mức đỉnh, mức dưới đỉnh | 100% | Hoàn thành |  |

# *Vấn đề và khó khăn xảy ra*

| Vấn đề khó khăn | Lý do | Giải pháp | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | …% |
|  |  |  |  |

Người báo cáo

*(chữ ký)*

# BÁO CÁO

*Tuần 1 – 09/05/2015*

*Mã số DA: DA11*

***Tên dự án: Dự án xây dựng Website giới thiệu xe cho công ty ô tô Toyota Việt Nam***.

Người báo cáo: Lê Phương Thảo.

Người nhận: Trần Thị Oanh.

*Các công việc đang được tiến hành trong tuần*

* Thiết kế cơ sở dữ liệu.

| Công việc | Kết quả | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng mô hình thực thể liên kết | 100% | Hoàn thành |  |
| Xác định các thực thể, định dạng tương ứng | 100% | Hoàn thành |  |
| Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý | 100% | Hoàn thành |  |

# *Vấn đề và khó khăn xảy ra*

| TT | Vấn đề khó khăn | Lý do | Giải pháp | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | … | … | …% |
| … |  |  |  |  |

Người báo cáo

*(chữ ký)*

**BÁO CÁO**

*Tuần2 – 11/05/2015*

*Mã số DA:DA15*

***Tên dự án: Dự án xây dựng Website giới thiệu xe cho công ty ô tô Toyota Việt Nam***

Người báo cáo: Trần Mạnh Tuấn.

Người nhận: Trần Thị Oanh**.**

* *Các công việc đang được tiến hành trong tuần*

**Nội dung**:

* Thiết kế giao diện người sử dụng.

| Công việc | Kết quả | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Mô tả giao diện | 100% | Hoàn thành |  |
| Thiết kế giao diện người dùng | 100% | Hoàn thành |  |
| Thiết kế giao diện người quản trị | 100% | Hoàn thành |  |

# *Vấn đề và khó khăn xảy ra*

| STT | Vấn đề khó khăn | Lý do | Giải pháp | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | … | … | …% |
| … |  |  |  |  |

Người báo cáo

*(chữ ký)*

# BÁO CÁO

*Tuần3 – 15/05/2015*

*Mã số DA: DA15*

***Tên dự án: Dự án xây dựng Website giới thiệu xe cho công ty ô tô Toyota Việt Nam.***

Người báo cáo: Trương Minh Công.

Người nhận: Trần Thị Oanh.

* *Các công việc đang được tiến hành trong tuần*

**Nội dung**:

* Lập trình, tích hợp hệ thống
* *Công việc - Kết quả % - Trạng thái - Ghi chú*

| Công việc | Kết quả | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Viết code xử lý khách hàng | 100% | Hoàn thành |  |
| Viết code xử lý admin | 100% | Hoàn thành |  |

# *Vấn đề và khó khăn xảy ra*

| STT | Vấn đề khó khăn | Lý do | Giải pháp | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | … | … | …% |
| … |  |  |  |  |

Người báo cáo

*(chữ ký)*

# BÁO CÁO

*Tuần3 – 18/05/2015*

*Mã số DA: DA15*

***Tên dự án: Dự án xây dựng Website giới thiệu xe cho công ty ô tô Toyota Việt Nam.***

Người báo cáo: Nguyến Thị Ánh.

Người nhận: Trần Thị Oanh.

* *Các công việc đang được tiến hành trong tuần*

**Nội dung**:

* Kiểm thử
* Sửa lỗi sau khi kiểm thử
* Kiểm thử lại và sửa hoàn chỉnh lỗi
* *Công việc - Kết quả % - Trạng thái - Ghi chú*

| Công việc | Kết quả | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử | 100% | Hoàn thành |  |
| Sửa lỗi | 100% | Hoàn thành |  |
| Kiểm thử lại và sửa hoàn chỉnh các lỗi | 100% | Hoàn thành |  |

# *Vấn đề và khó khăn xảy ra*

| STT | Vấn đề khó khăn | Lý do | Giải pháp | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiếu hụt thời gian kiểm tra, giảm cấu trúc dư thừa | Công việc quá nhiều | Nhận thêm sự hỗ trợ của đồng nghiệp | 100% |

Người báo cáo

*(chữ ký)*

# BÁO CÁO

*Tuần3 - 20/05/2015*

*Mã số DA: DA15*

***Tên dự án: Dự án xây dựng Website giới thiệu xe cho công ty ô tô Toyota Việt Nam.***

Người báo cáo: Trương Minh Công.

Người nhận: Trần Thị Oanh.

* *Các công việc đang được tiến hành trong tuần*

**Nội dung**:

* Đưa trang Website vào sử dụng
* *Công việc - Kết quả % - Trạng thái - Ghi chú*

| Công việc | Kết quả | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Lập bản hướng dẫn cài đặt Website | 100% | Hoàn thành |  |
| Upload trang web lên host | 100% | Hoàn thành |  |
| Báo cáo kết quả duyệt dự án | 100% | Hoàn thành |  |
| Đào tạo người dùng cách sử dụng và quản trị | 100% | Hoàn thành |  |

# *Vấn đề và khó khăn xảy ra*

| STT | Vấn đề khó khăn | Lý do | Giải pháp | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | … | … | …% |
|  |  |  |  |  |

Người báo cáo

*(chữ ký)*