**BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC**

***Nhóm 6 - Môn: Quản lý dự án***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Công việc được phân công** | | | | | **Nghiệm thu kết quả** | | | |
| **Đánh giá** | | | **Chữ ký người thực hiện** |
| **MÃ SỐ CV** | **Tên công việc** | **Ngày giao** | **Người thực hiện công việc** | **Chữ ký người thực hiện** | **Ngày nghiệm thu** | **Hoàn thành** | **Nhận xét kết quả** |
| 1 | Xác định đề tài | 04/05/2015 | Lưu Văn Nam  Trần Thị Oanh  Phạm Thị Quỳnh |  | 04/05/2015 | 100% | Tốt |  |
| 2 | Xác định mục đích, mục tiêu dự án | 04/05/2015 | Lưu Văn Nam |  | 05/05/2015 | 98% | Tốt |  |
| 3 | Phạm vi dự án | 04/05/2015 | Phạm Thị Quỳnh |  | 05/05/2015 | 100% | Tốt |  |
| 4 | Làm phác thảo dự án | 05/05/2015 | Trần Thị Oanh |  | 05/05/2015 | 100% | Tốt |  |
| 5 | Lập bảng phân công việc | 05/05/2015 | Phạm Thị Quỳnh  Trần Thị Oanh |  | 05/05/2015 | 100% | Tốt |  |
| 6 | Lập tiến độ thực hiện | 05/05/2015 | Trần Thị Oanh  Lưu Văn Nam |  | 05/05/2015 | 100% | Tốt |  |
| 7 | Làm MS project | 07/05/2015 | Phạm Thị Quỳnh |  | 07/05/2015 | 99% | Tốt |  |
| 8 | Thu thập đánh giá hiện trạng | 10/05/2015 | Trần Thị Oanh |  | 11/05/2015 | 95% | Tốt |  |
| 9 | Kiểm soát thay đổi:   * Hiệu chỉnh và điều chỉnh kế hoạch * Thống kê dữ liệu rà soát |  | Phạm Thị Quỳnh  Lưu Văn Nam |  |  | 100% | Tốt |  |
| 10 | Tổ chưc họp |  | Trần Thị Oanh |  |  | 100% | Tốt |  |
| 11 | Kiểm soát rủi ro | 12/05/2015 | Lưu Văn Nam |  | 14/05/2015 | 98% | Tốt |  |
| 12 | Phân bổ nhân lực | 09/05/2015 | Phạm Thị Quỳnh |  | 09/05/2015 | 100% | Tốt |  |
| 13 | Quản lý cấu hình | 13/05/2015 | Lưu Văn Nam |  | 13/05/2015 | 100% | Tốt |  |
| 14 | Quản lý chất lượng | 13/05/2015 | Trần Thị Oanh |  | 15/05/2015 | 100% | Tốt |  |
| 15 | Theo dõi chi tiêu thực tế | 15/05/2015 | Phạm Thị Quỳnh |  | 19/05/2015 | 100% | Tốt |  |
| 16 | Ước lượng | 15/05/2015 | Phạm Thị Quỳnh |  | 17/05/2015 | 97% | Tốt |  |
| 17 | Hoàn thiện dự án | 20/05/2015 | Lưu Văn Nam  Trần Thị Oanh  Phạm Thị Quỳnh |  | 20/05/2015 | 100% | Tốt |  |

***Hà Nội, ngày: 20/05/2015***

Trưởng nhóm: Trần Thị Oanh