## Slide 1: XÁC ĐỊNH DỰ ÁN
1: Nguyễn Việt Anh
2: Phạm Thị Ánh
3: Hoàng Hà
4: Nguyễn Xuân Long
5: Đỗ Dương Đức Mạnh
6: Trịnh Mười
7: Nguyễn Thị Nhung
8: Phạm Ngọc Phú
9: Phạm Ngọc Thiên Trang
Nhóm 3
(Slide 39 – 86)
Giáo viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Đức Lưu
1/24

## Slide 2
Xác định mục tiêu và mục đích dự án.
Làm tài liệu phác thảo dự án.
Xác định vai trò và trách nhiệm trong dự án.
Nội dung:
2/24

## Slide 3: 1. Xác định mục đích và mục tiêu dự án
Mục đích (Goals) là những mô tả dự án sẽ đạt tới cái gì. Mục đích nói chung không đo được.
Mục tiêu (Objectives) là các tập hợp con (có thể đo được) của mục đích.
3/24

## Slide 4: Các mục tiêu thỏa hiệp
Thời gian
Chất lượng
Phạm vi
Tài chính
Sự thay đổi của bất cứ mục tiêu nào đề ảnh hưởng đến các mục tiêu khác.
4/24

## Slide 5: Quan hệ giữa mục đích và mục tiêu
Mục đích #1
Mục đích #2
Mục tiêu #1
Mục tiêu #2
Mục tiêu #3
5/24

## Slide 6: Đánh giá nội dung việc xác định dự án
Báo cáo rõ ràng về mục tiêu của dự án chưa?
Tránh việc mô tả các giải pháp?
Các mục tiêu bao gồm tất cả các khía cạnh trong phạm vi dự án?
Có phải bao gồm tất cả các mục tiêu- thậm chí cả các mục tiêu hiển nhiên mọi người đều công nhận?
Có phải mỗi mục tiêu đều kèm theo phương tiện đo lường?
6/24

## Slide 7: Đánh giá hình thức xác định dự án
Rõ ràng
  Không có ngôn từ nhập nhằng
  Không có ngôn ngữ marketing
  Không có từ viết tắt
Ngắn gọn
Đầy đủ
  25 từ hoặc ít hơn
  Trình bày phạm vi, lịch trình, nguồn
7/24

## Slide 8: Những điểm cần tránh trong xác định dự án
Nội dung không đầy đủ.
Nhượng bộ những yêu cầu không khả hiện do khách hàng đề nghị
Tránh viết những câu văn không rõ nghĩa
Bản phác thảo dự án đã được các bên ký vào. Nhưng khi thực hiện dự án lại có những thay đổi.
8/24

## Slide 9: 2. Làm tài liệu Phác thảo dự án (Statement Of Work)
Phác thảo dự án là tài liệu xác định ra phạm vi của dự án và trách nhiệm của những người tham dự.
Là cơ sở để thống nhất ý kiến trong số những bên tham gia dự án.
9/24

## Slide 10: Các thành phần chủ yếu của SOW
2. Mục đích và mục tiêu
3. Phạm vi
4. Người có liên quan
5. Tài nguyên (Nguồn nhân lực)
6. Mốc thời gian
7. Kinh phí
8. Chữ ký các bên liên quan
Các thành phần chính
1. Giới thiệu dự án
10/24

## Slide 11: Các công việc xác định phác thảo dự án
Xem xét lại các văn bản hiện có
Tiến hành phỏng vấn và/hoặc hội thảo để thu thập các thông tin còn thiếu
Phân loại các thông tin cụ thể liên quan đến các cam kết, lịch trình và các kết quả bàn giao
Đạt được thoả thuận
Lập danh sách các văn bản/ thông tin chưa đầy đủ hay còn thiếu
11/24

## Slide 12: Các bước tiến hành khi làm tài liệu phác thảo dự án
Viết dự thảo
Có cần sửa không?
Các bên kí
Không
Chuyển cho đơn vị tài trợ (và khách hàng)
Tổ chức họp
xét duyệt
Có
Sửa
12/24

## Slide 13: Đánh giá phác thảo dự án
Các tài liệu được lập trong kế hoạch quản lý?
Dựa trên các thanh tựu của các mục tiêu dự án?
Có thể đương đầu với những thay đổi về các mục tiêu hay các tiêu thức được thừa nhận?
Có thể cung cấp cho người sử dụng các kết quả thường xuyên về
  Đạt được bao nhiêu phần trăm mục tiêu dự án
  Phản hồi về tính thích hợp của các mục tiêu về phương pháp tiếp cận dự án
13/24

## Slide 14: 3. Xác định vai trò và trách nhiệm trong dự án
Thành công phụ thuộc vào yếu tố con người
14/24

## Slide 15
Khách hàng
Ban lãnh đạo
Người quản lí dự án
Tổ chức Dự Án
Người tài trợ dự án
Tổ chức Dự Án
Ban Điều hành dự án
Tổ dự án
15/24

## Slide 16: Quy trình tổ chức dự án
Xác định vị trí dự án trong tổ chức
Thiết kế tổ chức dự án
Lập thành văn bản vai trò và trách nhiệm của dự án
Xây dựng bảng mô tả công việc
Lựa chọn đội dự án
Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Bước 5
16/24

## Slide 17: Lưu ý về tổ chức dự án
Hợp tác và cản trở
Chất lượng
Thay đổi về tổ chức
Quản lý rủi ro
Lập báo cáo và kiểm soát dự án
Nhà thầu phụ
17/24

## Slide 18: Cơ cấu đội dự án mẫu
TẤT CẢ CÁC NHÓM LIÊN KẾT CON NGƯỜI TRONG KINH DOANH VÀ KỸ THUẬT
Quản lý dự án
Nhóm văn phòng
dự án
Nhóm trưởng
Hỗ trợ kỹ thuật
Nhóm trưởng
Yêu cầu hệ thống phụ
Nhóm trưởng
Báo cáo hệ thống phụ
Nhóm trưởng
Kế toán hệ thống phụ
Nhóm trưởng
Yêu cầu hệ thống phụ
Quản trị dữ liệu
Quản trị bảng
Công cụ bảo dưỡng/đào tạo, hỗ trợ text coordination
Các yêu cầu
thiết kế
Xây dựng
kiểm tra Unit/modular
Các yêu cầu
thiết kế
Xây dựng
kiểm tra Unit/modular
Các yêu cầu
thiết kế
Xây dựng
kiểm tra Unit/modular
Kiểm tra tích hợp/hệ thống giao diện kết hợp
Kiểm tra tính thừa nhận
lập kế hoạch chuyển đổi mô hình đào tạo
18/24

## Slide 19: Ma trận trách nhiệm
Công việc Tên | Công việc X | Công việc Y | Công việc Z | ...
Ng Văn A | A | A | A | ...
Lê thị B | P | I | R | 
Cao văn C | I | P | Không | 
Vũ văn D | C | R | Không | 
Phạm văn E |  |  |  | C
Trần thị F | R | C | P | 
Các kiểu trách nhiệm khác nhau trên công việc:
A (Approving): Xét duyệt
P (Performing): Thực hiện
R (Reviewing): Thẩm định
C (Contributing): Tham gia đóng góp
I (Informing): Báo cho biết
19/24

## Slide 20: Tổ chức dự án cần có
Nhà tài trợ có trách nhiệm cao
Hỗ trợ tích cực từ ban điều hành
Phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền,
Trao đổi hợp lý giữa cán bộ kỹ thuật và cán bộ chức năng
Hoàn thành công việc với nguồn lực ít nhất
Thông tin liên lạc hiệu quả
Đơn giản hoá nội dung báo cáo
20/24

## Slide 21: Xây dựng Tổ dự án cần tránh
1. Hiểu lầm nội dung của dự án
2. Trách nhiệm không rõ ràng
3. Quyền hạn không rõ ràng
4. Phân việc không đều, không rõ ràng
5. Không xác định được những người liên quan đến dự án
6. Mục tiêu chung không rõ
7. Thông tin không thông suốt
8. Thành viên thiếu tin tưởng nhau
9. Không cam kết thực hiện kế hoạch
10. Không có tinh thần đồng đội thực sự
11. Không quan tâm tới chất lượng công việc
12. Thiếu định hướng
21/24

## Slide 22: Nếu sau khi khai trương dự án, không khí lại lắng xuống
22/24

## Slide 23: 4. Kết luận
Định hướng là điều sống còn cho hoàn thành mọi công việc. Cách tốt nhất là bắt đầu dự án bằng: Mục đích, Mục tiêu
Quản lý dự án cần chính thức hoá chúng bằng văn bản gọi là Tài liệu phác thảo dự án.
Cần công bố dự án và công bố tài liệu trên rộng rãi cho mọi người liên quan tới dự án được biết.
23/24

## Slide 24
Thank you for listening!
24/24